Acompanhants



Declaração de Escopo



Histórico de Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 08/10/2019 | 1.00 | Versão Inicial do Documento | Flavio Machado |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



Sumário

## – INTEGRANTES DO PROJETO 4

1. [– OBJETIVO DO PROJETO 4](#_TOC_250004)
2. [- CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DO PRODUTO OU SERVIÇO 4](#_TOC_250003)
3. [– CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO 5](#_TOC_250002)
4. [– LIMITES DO PROJETO 5](#_TOC_250001)
5. [- REQUISITOS DO PROJETO 5](#_TOC_250000)

## - RESTRIÇÕES DO PROJETO 5

## - PREMISSAS DO PROJETO 6

## - RISCOS INICIAIS DEFINIDOS 6

## - MARCOS DO CRONOGRAMA E ENTREGAS DO PROJETO 6

## - EAP INICIAL 7

## - ESTIMATIVA APROXIMADA DE CUSTOS 7

1. **– INTEGRANTES DO PROJETO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INTEGRANTES | E-MAIL | PARTICIPAÇÃO |
| Flavio Machado | [flavio.sos.machado@gmail.com](mailto:wwinkis_louco@hotmail.com) | Desenvolvedor / Chafe Projeto |
|  |  |  |

# – OBJETIVO DO PROJETO

### **GERAL** – Contribuir na localização de mulheres/Casas noturnas para serviços.

### **ESPECÍFICO** - Desenvolver um Aplicativo Informatizado para a localização de mulheres e estabelecimentos onde prestam serviços.

# - CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DO PRODUTO OU SERVIÇO

|  |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS |
| Localização | Mulheres, Casas noturnas e Modelos. |
| Manutebilidade | Cadastro Mulheres, Casas noturnas e Modelos |
| Segurança dos dados (Interna e Externa) | Cadastro de Usuários maior de idade (+18) |
| Disponibilidade | Acesso à internet (Wireless ou 3g/4g) |
| Integração com Android e Iphone | Perfil |
| Usabilidade | Alteração de Dados |
| Sincronização | Bloqueio do Usuario |

# – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITÉRIOS | APROVADO | NÃO APROVADO | OBSERVAÇÕES |
| Orçamento | x |  |  |
| Atende aos Requisitos | x |  |  |
| Em perfeito Funcionamento | x |  |  |
| Prazo | x |  |  |

# – LIMITES DO PROJETO

## O que não será feito:

* Correlacionar outros servidores e/ou ativos além dos descritos neste projeto;
* Alteração de layout após aprovação;
* Ajustes em problemas na aplicação Web.

# - REQUISITOS DO PROJETO

* Formação de Equipe de Projeto;
* Reuniões com os Stakeholders;
* Coleta e Análise dos requisitos do Aplicativo;
* Elaboração de cronograma;
* Formação da Equipe de Desenvolvimento;
* Entrega/Implantação do Sistema;
* Feedback dos Stakeholders;
* Assinatura do termo de Acionista;

# - RESTRIÇÕES DO PROJETO

* + Não se inclui no projeto Criação de requisitos/funcionalidades não estipuladas nos Artefatos;
  + As decisões serão tomadas por Chefe de Equipe (s) devendo haver prévia comunicação e concorde com o Gerente de Projeto;
  + Viagem para realização de atividades em outro Estado;
  + Treinamento em horário comercial;
  + Treinamento para usuários;

1. **- PREMISSAS DO PROJETO**

O cliente será responsável por fornecer a infra-estrutura adequada para que o treinamento possa ser exe- cutado na unidade, bem como definir agendamento para capacitação dos operadores. O prazo para forneci- mento destas informações é de 30 dias;

#### O cliente deverá efetuar a validação das entregas em 5(cinco) dias úteis.

A Empresa contratada para a elaboração e produção do sistema deverá alocar recursos (materiais e huma- nos) próprios para o desenvolvimento do sistema, cabendo à Empresa Contratante auxiliar no que diz res- peito às necessidades do negócio, dando o apoio técnico necessário, esclarecendo as dúvidas que surgirem e informando à Contratada todos os dados relevantes e necessários para o bom desempenho do sistema, podendo ser consultada sempre que for preciso.

O pagamento da Empresa Contratada será efetuado em duas parcelas, sendo 50% no ato da assinatura do contrato e o restante na conclusão do projeto, estando a Contratada sujeita a multa por atraso, estipulada no percentual de 5% do valor total do projeto, por dia de atraso. As definições e cláusulas sobre esse tópico serão apresentadas no contrato.

1. **- RISCOS INICIAIS DEFINIDOS**
   * Inatividade do Banco de Dados;
   * Problema na geração do aplicativo correspondente ao S.O;
   * Resistência dos usuários a se cadastrar no Aplicativo;
   * Falhas na página da Intranet;
   * Falha na rede telemóvel (3g/4g);
   * Versões antigas de celulares;
2. **- MARCOS DO CRONOGRAMA E ENTREGAS DO PROJETO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sequência | Fases da Entrega | Prazo | Responsável |
| 1 | Palestra/Funcionalidades | 1 dia | Flavio Machado |
| 2 | Ajustes | 3 dias | Flavio Machado |
| 3 | Apresentação e demonstração das funcionalidades | 2 dias | Flavio Machado |
| 4 | Entrega da Documentação | 1 dia | Flavio Machado |
| 5 | Treinamento | 1 dia | Flavio Machado |
| 6 | Entrega do Termo de Aceite | 1 dia | Flavio Machado |

1. **– EAP INICIAL**

GERENCIAMENTO

* + Termo de Abertura;
  + Declaração de Escopo;
  + Documento de Visão.

ELABORAÇÃO

* + Documento de Requisitos;
  + Documento de Regra de Negócios;
  + Diagramas UML.

MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

* + Mer Conceitual;
  + Mer Lógico;
  + Script.

HARDWARE

* + Levantar Requisitos de Rede;
  + Documento de Rede Lógica;
  + Especificar equipamentos;
  + Documento Físico de Rede.

CONSTRUÇÃO

* + Especificar casos de uso;
  + Documento de Estratégia de Testes;
  + Protótipo do Sistema;
  + Documento de Protótipo;
  + Realizar Testes.

TRANSIÇÃO

* + Entrega do Software;
  + Implantação;
  + Treinamento dos Usuários;
  + Entrega de manuais;
  + Acompanhamento (Qualidade do Software);
  + Suporte.

FECHAMENTO

* + Fechamento de Relatório;
  + Desmobilização da Equipe;
  + Prestação de Contas;
  + Entrega de Documentos;

1. **– ESTIMATIVA APROXIMADA DE CUSTOS**

O orçamento final compreende todo o gasto necessário desde a elaboração do projeto e do sistema até o pagamento de pessoal e demais gastos relacionados. A estimativa aproximada é de R$ 500.000,00